Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за 2024 год

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с  Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, утвержденным постановлением администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 04.07.2016 г. № 57, (далее - Порядок).

Муниципальная программа «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» (далее - программа) срок действия 2024 год. Общий объем запланированных средств в 2024 году на реализацию программы составил 210000 рублей, в том числе средства бюджета Песчанского муниципального образования 210000 рублей, профинансированы мероприятия на сумму 204865 руб. 85 коп.  или 97 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий улучшение социально-бытовых условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории поселения. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -97%, эффективность реализации муниципальной   программы – очень высокая.

-Муниципальная программа - «Совершенствование местного самоуправления в администрации Песчанского  муниципального образования на 2024 -2026 годы». Срок действия 2024 год. Общий объем запланированных средств в 2024 году на реализацию программы составил 239930 рублей, в том числе средства бюджета Песчанского муниципального образования 239930 руб., профинансированы мероприятия на сумму 207255 руб. 24 коп. или 86% от плана.

Задачей муниципальной программы является создание условий для эффективного исполнения полномочий администрации Песчанского муниципального образования. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -86%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

-муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»

Общий объем запланированных средств в 2024 году на реализацию программы составил 7319285 руб.65 коп, в том числе средства бюджета Песчанского муниципального образования 3131285  руб.65 коп, средства из областного бюджета 4188000 руб., профинансированы мероприятия на сумму 7167757  руб. 44 коп. или 97 % от плана.

Задачей муниципальной программы является обеспечение сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог;

-повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

-комфортное проживание и безопасное движение граждан на территории Песчанского муниципального образования. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -97%, эффективность реализации муниципальной   программы – очень высокая.

-муниципальная программа «Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области»

Общий объем запланированных средств в 2024 году на реализацию программы составил 1555000 руб.00 коп, в том числе средства бюджета Песчанского муниципального образования 55000  руб. 00 коп, средства из резервного фонда Губернатора Саратовской области  1500000 руб., 00 коп. профинансированы мероприятия на сумму 1555000  руб. 00 коп. или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, привлечение инвестиций в водопроводно-канализационное хозяйство муниципального образования, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат. Достижение основных целей Программы обеспечит возможность устойчивого развития водопроводно-канализационного хозяйства Песчанского МО Самойловского муниципального  образования.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -97%, эффективность реализации муниципальной   программы – очень высокая.

Сведения

о достижении значений показателей

муниципальных программ Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за период 2024 год

| N п/п |  | Показатель (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | установленные на 2024 год |  | фактически достигнутые за отчетный период 2024года |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 муниципальная программа «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» |  |  | баллы |  | 9 |  | 10 |  | 9 | - |
| 2. | Совершенствование местного самоуправления в администрации Песчанского муниципального образования на 2024 -2026 годы |  |  | баллы |  | 8 |  | 10 |  | 8 | - |
| 3. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 20234-2026 годы» |  |  | баллы |  | 9 |  | 10 |  | 9 | - |
| 4. | Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» |  |  | баллы |  | - |  | 10 |  | 10 | - |

____________________________

*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

за период 2024 год

отчетный период 2024 год

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| муниципальная программа «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2024 | 2024 | 210,000 | 204,865 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,000 | 204,865 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальная программа Совершенствование местного самоуправления в администрации Песчанского муниципального образования на 2024 -2026 годы |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2024 | 2024 | 239,930 | 207,255 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,930 | 207,255 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальная программа Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2024 | 2024 | 7319,285 | 7167,757 | 4188,000 | 4188,000 | 0,0 | 0,0 | 3131,285 | 2979,754 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальная программа «Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2024 | 2024 | 1555,000 | 1555,000 | 1500,000 | 1500,000 | 0,0 | 0,0 | 55,000 | 55,000 | 0,0 | 0,0 |

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы за период 2024 год

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения* | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 2024 год |  | всего | 210,000 | 204,865 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 210,000 | 204,865 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 210,000 | 204,865 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 210,000 | 204,865 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Песчанского муниципального образования на 2024 -2026 годы» за период 2024 г. |  | Всего | 239,930 | 207,255 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 239,930 | 207,255 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | Всего | 239,930 | 207,255 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 239,930 | 207,255 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» |  | всего | 7319,285 | 7167,757 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 4188,000 | 4188,000 |  |
|  |  | местные бюджеты | 3131,285 | 2979,754 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | Всего | 7319,285 | 7167,757 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 4188,000 | 4188,000 |  |
|  |  | местные бюджеты | 3131,285 | 2979,754 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской област области» | Исполнитель 1 | всего | 1555,000 | 1555,000 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Резервный Фонд Губернатора Саратовской области | 1500,000 | 1500,000 |  |
|  |  | местные бюджеты | 55,000 | 55,000 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |
|  |  | всего | 1555,000 | 1555,000 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1500,000 | 1500,000 |  |
|  |  | местные бюджеты | 55,000 | 55,000 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

Заключение: реализацию муниципальных программ за 2024 год Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области признать высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить выполнение программных мероприятий.