**ОТЧЕТ**

**реализации муниципальной программы Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 2 кв. 2024 г.**

**I. Конкретные результаты реализации муниципальной**

**Программы, достигнутые за период 2 кв. 2024 года.**

В целях обеспечения сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог, повышения безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, комфортного проживания и безопасного движение граждан на территории муниципального образования в 2024-2026 г. реализовывалась муниципальная программа реализации муниципальной программы **Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы**» (далее – Программа).

По итогом 2 кв. 2024 г. проведены реализации следующих комплексов мероприятий, на которые было выделено 7319285,65руб.00 коп.:

1.произведена оплата по договорам за зимнее **содержание автомобильных дорог** и (в том числе долги за 2023 г.) 433475 руб. 10 коп

2. за изготовление проектно-сметной документации -41480 руб. 25 коп.

**II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы, достигнутые за период 2 кв. 2024 года.**

- В рамках реализации Программы проводились мероприятия, направленные обеспечение сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог;

-повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

-комфортное проживание и безопасное движение граждан на территории муниципального образования

**III. Результаты использования бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию Программы в период 2 кв. 2024 года.**

На реализацию мероприятий Программы на период 2024 года предусмотрено 7319285 руб. 65 коп, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 рублей;

областного бюджета - 4188000 руб. 00 коп.;

местного бюджета – 3131285 руб. 65 коп.;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной Программы 474955 руб. 35 коп. , в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 474955 руб. 35 коп.;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 7 %.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 6844330 руб. 30 коп., из них федеральный бюджет, областной бюджет 4188000 руб. 00 коп, районный бюджет, местный бюджет 2656330 руб. 30 коп.,

Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- неисполнение доходной части бюджета;

- экономия расходов.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию **муниципальной программы « Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы г». представлены в таблице Приложение № 3 к настоящему отчету.**

**IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за период 2 кв. 2024 года**

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение плановых значений показателей:

-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

-ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования;

-профилирование грунтовых дорог по населенным пунктам в границах муниципального образования;

-проведение текущего ремонта улично-дорожной сети;

-очистка от снега в зимний период времени;

-разработка проектно-сметной документации

- и другие мероприятия по мере необходимости.

По итогам 2 кв. 2023 года запланированные значения показателей пока не достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за 2 кв. 2024 г. представлены в таблице Приложение № 1 к настоящему отчету.

**V. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации Программы за период 2 кв. 2024 года**

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы отсутствуют.

**VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы за период 2 кв. 2024 года**

1. Оценка осуществлялась на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный период и осуществляется по следующей формуле:

, где

 - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный период по всем целевым показателям (в баллах);

 - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

 - степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный период (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  >= 100%;

8 баллов при значении 90% <=  < 100%;

7 баллов при значении 70% <=  < 90%;

5 баллов при значении 50% <=  < 70%;

0 баллов при значении  < 50%.

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

, где

 - фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

 - значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

.

4. Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем В (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении C >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= C < 100%;

5 баллов при значении 70% <= C < 90%;

3 балла при значении 50% <= C < 70%;

0 баллов при значении C < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, С (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

 - кассовое исполнение за счет средств бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за отчетный период (тыс. рублей);

 - бюджетные ассигнования бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) за отчетный период и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении H >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= H < 100%;

5 баллов при значении 70% <= H < 90%;

3 балла при значении 50% <= H < 70%;

0 баллов при значении H < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный период Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

 - количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный период (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

 - количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:

.

7. В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:

если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Приложение №1

к отчету **о реализации муниципальной программы Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за 2 кв. 2024 г.**

Сведения

о достижении значений показателей

**муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 2 кв. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | | | | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному**[\*](#sub_10711) | | **установленные на 2024 год** | | **фактически достигнутые за отчетный период 2 кв. 2024 года** | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.** | **Показатель 1** | **баллы** | | **10** | | **10** | | **1** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №2 к отчету о **реализации муниципальной программы Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 2 кв. 2024 г.**

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

реализации **муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 2 кв. 2024 г.**

Наименование муниципальной программы **«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 2 кв. 2024 г.**

отчетный период 2 кв.2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта** | **Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник** | **Срок реализации (дата)** | **Ожидаемый результат** | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | |
| **всего, за счет всех источников** | | **областной бюджет** | | **федеральный бюджет** | | **местные бюджеты** | | **внебюджетные источники** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план (прогнозно)** | **факт** | **план (прогнозно)** | **факт** | **план (прогнозно)** | **факт** |
| Всего по муниципальной программе **Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 2 кв. 2024 года**: | | местный бюджет,  глава муниципального образования | 2024 | 2024 | 7319,285 | 474,955 | 4188,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3131,285 | 474955,35 | 0,0 | 0,0 |

Глава Песчанского

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (контактный телефон)

Приложение №3

**к отчету о реализации муниципальной программы Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 2 кв. 2024 года**

Сведения

о расходах на реализацию **муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 2 кв. 2024 г.**

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения[\*](#sub_101011) | Исполнено |
| Муниципальная программа **Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 2 кв. 2024 года** |  | всего | 7319,285 | 474,955 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4188,00 | 0,0 |
| местные бюджеты | 3131,285 | 474,955 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | |
| Исполнитель 1 | всего | 7319,285 | 474,955 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4188,00 | 0,0 |
| местные бюджеты | 3131,285 | 474,955 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава Песчанского муниципального образования Л.М.Загоруйко

(подпись)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_88454820052

(подпись) (контактный телефон)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в соответствии с муниципальной программой;

\*\* в случае наличия двух и более исполнителей