**ОТЧЕТ**

**реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 3 кв. 2024 г.**

**I. Конкретные результаты реализации муниципальной**

**Программы, достигнутые за период 3 кв. 2024 года.**

В целях улучшение социально-бытовых условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории поселения, реализовывалась муниципальная программа реализации муниципальной программы Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» (далее – Программа).

В 3 кв. 2024 г. был реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

была создана благоприятная и комфортная среда жизнедеятельности населения поселения;

было произведено улучшение благоустройства улиц, парка и других зеленых зон поселения;

сети уличного освещения были приведены к соответствующим требованиям, предъявляемым нормативными документами.

На создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения поселения были направлены денежные средства в размере -**240000 руб. 00** коп.

На содержание сети уличного освещения и на оплату коммунальных услуг за уличное освещение направлены денежные средства в размере 146707 руб. 34 коп.

На аренду опор ЛЭП -0 руб. 00 коп.

На Увеличение стоимости материальных запасов направлены денежные средства в размере -13875 рублей 00 коп.

На ремонт памятников- 24780 руб. 00 коп.

**II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы, достигнутые за период 3 кв. 2024 года.**

В рамках реализации Программы проводились мероприятия, направленные на освещение, озеленение территории поселения, содержание и ремонт памятников, содержание мест захоронения, работы по благоустройству с привлечением граждан, и прочие мероприятия по благоустройству территории.

В 3 кв. 2024 г. в рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на повышение санитарного, эстетического, экологического уровня, обеспечение бесперебойной работы уличного освещения.

В ходе реализации мероприятий Программы сотрудники администрации поселения старались учитывать интересы всех категорий граждан, стремились создать комфортные условия для пожилого населения, улиц попадающих в зону подтопления.

В марте 2024 года в Песчанском муниципальном образовании сельском поселении для повышения уровня благоустройства, комфортности и чистоты было объявлено о проведении «Месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов» (распоряжение № 8- Р от 25.03.2024 г.) с 01.04.2024 г. по 30.04.2024 г, распоряжение №20- р от 14.09.2024 г. : с 15.09.2024 г по 15.10.2024 г.)

**III. Результаты использования бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию Программы в период 3 кв. 2024 года.**

На реализацию мероприятий Программы на период 2024 года предусмотрено 240000 рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 240000 рублей;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной Программы– 185362 рублей 34 коп. , в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 185362 рублей 34 коп.;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 77 %.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 54637 рублей 66 коп., из них федеральный бюджет, областной бюджет 0,0 тыс. рублей, районный бюджет, местный бюджет 54637 рублей 66 коп.

Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- неисполнение доходной части бюджета;

- экономия расходов.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию **муниципальной программы «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за 3 кв. 2024 г. представлены в таблице Приложение № 3 к настоящему отчету.**

**IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за период 3 кв. 2024 года**

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение плановых значений четырех показателей:

- доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате уличного освещения;

- приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 90%;

- процент привлечения населения к работам по благоустройству, по озеленению территории поселения (%, к постоянно проживающему населению).

По итогам 3 кв. 2024 года запланированные значения показателей достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за 3 кв. 2024 г. представлены в таблице Приложение № 1 к настоящему отчету.

**V. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации Программы за период 3 кв. 2024 года**

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы отсутствуют.

**VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы за период 3 кв. 2024 года**

1. Оценка осуществлялась на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный период и осуществляется по следующей формуле:

, где

 - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный период по всем целевым показателям (в баллах);

 - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

 - степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный период (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  >= 100%;

8 баллов при значении 90% <=  < 100%;

7 баллов при значении 70% <=  < 90%;

5 баллов при значении 50% <=  < 70%;

0 баллов при значении  < 50%.

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

, где

 - фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

 - значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

.

4. Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем В (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении C >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= C < 100%;

5 баллов при значении 70% <= C < 90%;

3 балла при значении 50% <= C < 70%;

0 баллов при значении C < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, С (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

 - кассовое исполнение за счет средств бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за отчетный период (тыс. рублей);

 - бюджетные ассигнования бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) за отчетный период и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении H >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= H < 100%;

5 баллов при значении 70% <= H < 90%;

3 балла при значении 50% <= H < 70%;

0 баллов при значении H < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный период Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

 - количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный период (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

 - количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:

.

7. В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:

если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Приложение №1

к отчету **о реализации муниципальной программы Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за 3 кв. 2024 г.**

Сведения

о достижении значений показателей

**муниципальной программы «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области  на 2024-2026 годы» за период 3 кв. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | | | | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному**[\*](#sub_10711) | | **установленные на 2024 год** | | **фактически достигнутые за отчетный период 3 кв. 2024 года** | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.** | **Показатель 1** | **баллы** | | **8** | | **10** | | **7** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №2 к отчету о **реализации муниципальной программы Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 3 кв. 2024 г.**

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

реализации **муниципальной программы «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области  на 2024-2026 годы» за период 3 кв. 2024 г.**

Наименование муниципальной программы **«Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области  на 2024-2026 годы» за период 3 кв. 2024 г.**

отчетный период 3 кв. 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта** | **Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник** | **Срок реализации (дата)** | **Ожидаемый результат** | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | |
| **всего, за счет всех источников** | | **областной бюджет** | | **федеральный бюджет** | | **местные бюджеты** | | **внебюджетные источники** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план (прогнозно)** | **факт** | **план (прогнозно)** | **факт** | **план (прогнозно)** | **факт** |
| Всего по муниципальной программе **Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 3 кв. 2024 года**: | | местный бюджет,  глава муниципального образования | 2024 | 2024 | 240,000 | 185,362 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,000 | 185,362 | 0,0 | 0,0 |

Глава Песчанского

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (контактный телефон)

Приложение №3

**к отчету о реализации муниципальной программы Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 3 кв. 2024 года**

Сведения

о расходах на реализацию **муниципальной программы «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 3 кв. 2024 г.**

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения[\*](#sub_101011) | Исполнено |
| Муниципальная программа **Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за период 3 кв. 2024 года** |  | всего | 240,000 | 185,362 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 240,000 | 185,362 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | |
| Исполнитель 1 | всего | 240,000 | 185,362 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 240,000 | 185,362 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава Песчанского муниципального образования Л.М.Загоруйко

(подпись)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 88454820052

(подпись) (контактный телефон)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в соответствии с муниципальной программой;

\*\* в случае наличия двух и более исполнителей