**ОТЧЕТ**

**реализации муниципальной программы «Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» за период 3 кв. 2024 г.**

**I. Конкретные результаты реализации муниципальной**

**Программы, достигнутые за период 3 кв. 2024 года.**

В целях улучшение социально-бытовых условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории поселения, реализовывалась муниципальная программа реализации муниципальной программы Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области»» (далее – Программа).

В 3 кв. 2024 г. был реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- население с.Каменка обеспечено питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

-повышена эффективность, устойчивость и надежность функционирования систем водообеспечения населения;

-повышено качество воды источников питьевого водоснабжения.

На создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения поселения были направлены денежные средства в размере -**1555000 руб. 00** коп.

Проведены следующие мероприятия:

- Экспертиза сметной Документации- 25000, руб 00 коп.

- Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с.Каменка ул.Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области- 1500000 руб. 00 коп.

- Оказание услуг строительно -технической экспертизы по установке водонапорной башни Рожновского в с.Каменка ул.Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области- 30000 руб. 00 коп.

**II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы, достигнутые за период 3 кв. 2024 года.**

В рамках реализации Программы проводилось улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, привлечение инвестиций в водопроводно-канализационное хозяйство муниципального образования, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат. Достижение основных целей Программы обеспечит возможность устойчивого развития водопроводно-канализационного хозяйства Песчанского МО Самойловского муниципального образования.

В ходе реализации мероприятий Программы сотрудники администрации поселения старались учитывать интересы всех категорий граждан, стремились создать комфортные условия для пожилого населения.

**III. Результаты использования бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию Программы в период 3 кв. 2024 года.**

На реализацию мероприятий Программы на период 2024 года предусмотрено 1555000 рублей, в том числе за счет средств:

Резервный фонд Губернатора Саратовской области – 1500000 руб.00 коп.;

областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 55000 руб 00 коп.;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной Программы– 1555000 рублей 00 коп. , в том числе за счет средств:

Резервный фонд Губернатора Саратовской области – 1500000 руб.00 коп.;

областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 55000 руб 00 коп.;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 100 %.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0 рублей 00 коп.,

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию **муниципальной программы « Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» за 3 кв. 2024 г. представлены в таблице Приложение № 3 к настоящему отчету.**

**IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за период 3 кв. 2024 года**

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение плановых значений четырех показателей:

- доля бюджетных средств, направленных на обеспечение бесперебойного водоснабжения территории поселения;

- приведение водонапорной башни в нормативное состояние:

- процент привлечения населения к работам по благоустройству, по озеленению территории поселения (45%, к постоянно проживающему населению).

По итогам 3 кв. 2024 года запланированные значения показателей достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за 3 кв. 2024 г. представлены в таблице Приложение № 1 к настоящему отчету.

**V. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации Программы за период 3 кв. 2024 года**

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы отсутствуют.

**VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы за период 3 кв. 2024 года**

1. Оценка осуществлялась на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный период и осуществляется по следующей формуле:

, где

 - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный период по всем целевым показателям (в баллах);

 - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

 - степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный период (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  >= 100%;

8 баллов при значении 90% <=  < 100%;

7 баллов при значении 70% <=  < 90%;

5 баллов при значении 50% <=  < 70%;

0 баллов при значении  < 50%.

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

, где

 - фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

 - значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

.

4. Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем В (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении C >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= C < 100%;

5 баллов при значении 70% <= C < 90%;

3 балла при значении 50% <= C < 70%;

0 баллов при значении C < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, С (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

 - кассовое исполнение за счет средств бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за отчетный период (тыс. рублей);

 - бюджетные ассигнования бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) за отчетный период и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении H >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= H < 100%;

5 баллов при значении 70% <= H < 90%;

3 балла при значении 50% <= H < 70%;

0 баллов при значении H < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный период Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

 - количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный период (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

 - количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:

.

7. В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:

если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Приложение №1

к отчету **о реализации муниципальной программы «Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» за 3 кв. 2024 г.**

Сведения

о достижении значений показателей

**муниципальной программы «Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» за период 3 кв. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | | | | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному**[\*](#sub_10711) | | **установленные на 2024 год** | | **фактически достигнутые за отчетный период 3 кв. 2024 года** | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.** | **Показатель 1** | **баллы** | | **0** | | **10** | | **10** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №2 к отчету о **реализации муниципальной программы Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» за период 3 кв. 2024 г.**

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

реализации **муниципальной программы «Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» за период 3 кв. 2024 г.**

Наименование муниципальной программы **«Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» за период 3 кв. 2024 г.**

отчетный период 3 кв. 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта** | **Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник** | **Срок реализации (дата)** | **Ожидаемый результат** | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | |
| **всего, за счет всех источников** | | **областной бюджет** | | **Резервный фонд Губернатора Саратовской области** | | **местные бюджеты** | | **внебюджетные источники** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план (прогнозно)** | **факт** | **план (прогнозно)** | **факт** | **план (прогнозно)** | **факт** |
| Всего по муниципальной программе **Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» за период 3 кв. 2024 года**: | | местный бюджет,  глава муниципального образования | 2024 | 2024 | 1555,00 | 1555,00 | 0,0 | 0,0 | 1500,00 | 1500,00 | 55,00 | 55,00 | 0,0 | 0,0 |

Глава Песчанского

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (контактный телефон)

Приложение №3

**к отчету о реализации муниципальной программы Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» за период 3 кв. 2024 года**

Сведения

о расходах на реализацию **муниципальной программы «Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» за период 3 кв. 2024 г.**

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения[\*](#sub_101011) | Исполнено |
| Муниципальная программа **Выполнение работ по установке водонапорной башни Рожновского в с. Каменка, ул. Школьная 1 А/1 Самойловского района Саратовской области» за период 3 кв. 2024 года** |  | всего | 1555,00 | 1555,00 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Резервный фонд Губернатора Саратовской области | 1500,00 | 1500,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 55,00 | 55,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | |
| Исполнитель 1 | всего | 1555,00 | 1555,00 |
| Резервный фонд Губернатора Саратовской области | 1500,00 | 1500,00 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 55,00 | 55,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава Песчанского муниципального образования Л.М.Загоруйко

(подпись)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 88454820052

(подпись) (контактный телефон)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в соответствии с муниципальной программой;

\*\* в случае наличия двух и более исполнителей